Сроки продления строительства объекта.

Согласно п. 17 Правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 № 1450, сроки строительства объекта (выполнения строительных работ), устанавливаемые в договоре, не должны превышать продолжительности строительства, определенной проектной документацией и условиями процедур закупок.

В исключительных случаях изменение (продление) сроков строительства объектов (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь) осуществляется по согласованию с Гомельским горисполкомом в отношении объектов жилищного строительства (при первичном изменении (продлении) сроков строительства), а также финансируемых без привлечения средств республиканского бюджета иных объектов.

Заказчику (застройщику) необходимо обращаться за согласованием изменения (продления) сроков строительства – не позднее чем за три месяца (для объектов, сроки строительства которых менее шести месяцев  – не позднее чем за месяц) до окончания указанного в договоре срока строительства объекта в службу «Одно окно» Гомельского горисполкома. Заявителю необходимо обращаться в рамках административной процедуры п.3.16.5 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 548 от 24.09.2021 «Согласование изменения (продления) сроков строительства объектов жилищного строительства при первичном изменении (продлении) сроков строительства, а также финансируемых без привлечения средств республиканского бюджета иных объектов (за исключением объектов, срок строительства которых установлен решениями Президента Республики Беларусь или Правительства Республики Беларусь)».

Перечень работ при перспективном сносе дома.

На сайте Гомельского горисполкома размещен откорректированный в 2015г. генеральный план города Гомеля, утвержденный Указом  Президента Республики  Беларусь  от 14 декабря 2016г. №453.

В случае, если жилой усадебный дом расположен в функциональной зоне реконструкции жилой усадебной застройки и в перспективе подлежит сносу, собственник домовладения может осуществлять следующий перечень работ:

- перепланировку жилых помещений;

- устройство жилой мансарды в габаритах существующего чердачного пространства;

- пристройку санузла, ванной, топочной;

- тепловую реабилитацию ограждающих конструкций жилых домов;

- возведение построек (веранда, терраса, беседка, крыльцо, навес);

- подключение к инженерным сетям (водо-, электро-, газоснабжения, канализации и связи);

- возведение капитальных хозяйственных построек (гаража, площадью не более 25 м, сарая для хранения хозяйственного инвентаря и топлива площадью не более 15 м, бани не более 12 м).

По вопросам получения разрешительной документации на проведение строительных работ, собственнику домовладения необходимо обращаться в администрацию соответствующего района г.Гомеля.