ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25 февраля 2021 года № 204

г. Гомель

Об утверждении отчета об исполнении

Инвестиционной программы

города Гомеля на 2020 год

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Гомельский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении Инвестиционной программы города Гомеля на 2020 год, утвержденной решением Гомельского городского Совета депутатов от 14 февраля 2020 г. № 142 (прилагается).

Председатель Н.Н. Ковалевич

С О Г Л А С О В А Н О:

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Гомельского городского

Совета депутатов

25.02.2021 № 204

ОТЧЕТ

Об исполнении Инвестиционной программы

города Гомеля на 2020 год

Инвестиционная программа города Гомеля на 2020 год (далее – Программа) была разработана с целью эффективного и рационального использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные расходы.

В результате реализации Программы планировалось повысить эффективность использования бюджетных средств на нужды капитального строительства, обеспечить концентрацию бюджетных средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2020 году. В Программу включен перечень объектов строительства, финансируемых в 2020 году за счет средств городского бюджета.

На реализацию Программы планировалось направить 2 055 256,00 рубля. По мере исполнения бюджета в результате принятых решений и распоряжений о перераспределении финансовых средств фактически в текущем году на данные цели направлено 4 436 383,82 рубля.

На объекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства направлено 3 003 998,92 рубля.

Данные средства направлены на замену (капитальный ремонт, приобретение, модернизация, реконструкция) тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также работы по реконструкции самотечного канализационного коллектора. Средства были использованы также на объекты благоустройства, такие как «Спортивно-развлекательная площадка по ул. 60 лет СССР в г.Гомеле», «Спортивно-развлекательная площадка в районе пересечения улиц Кристалловская-Белицкая в г. Гомеле», «Спортивно-развлекательная площадка в границах улиц Каменщикова-Бородина в г.Гомеле», «Спортивно-развлекательная площадка в районе улиц Ефремова-Н.Ополчения в г.Гомеле» и иные объекты сферы жилищно-коммунального хозяйства.

На объекты модернизации в сфере здравоохранения в рамках Программы направлено 95 353,90 рубля. Финансовые средства использованы на разработку проектной документации на выполнение работ по модернизации и замене лифтового оборудования в учреждениях здравоохранения и модернизацию терапевтического корпуса Гомельской городской клинической больницы № 1 под установку рентгеновского компьютерного томографа.

На объекты модернизации в сфере образования направлено 243 479,23 рубля. Основной объем средств использован на проведение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и капитальному ремонту в учреждениях образования, а также разработку проектной документации для проведения работ по модернизации здания бассейна учреждения образования «Гомельская Ирининская гимназия».

В сфере физической культуры направлено 1 093 551,77 рубля, которые использованы на объектах, предназначенных для занятий массовыми видами спорта. В 2020 году введен в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт части здания спорткомплекса с двумя залами и бассейном по ул. Ленинградской, 39А в городе Гомеле».

Всего финансирование работ в 2020 году осуществлялось на 29 объектах.