**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности: «Техническая модернизация цеха по производству плёнки с участком дробления и регрануляции отходов» по адресу: г. Гомель, ул. Федюнинского, 21»**

**График работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Сроки выполнения |
| Подготовка программы проведения ОВОС | Июль – август 2021 |
| Проведение ОВОС и подготовка отчёта ОВОС | Август – сентябрь 2021 |
| Подготовка предварительного уведомления о планируемой деятельности | Сентябрь 2021 |
| Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | Сентябрь 2021  |
| Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений | Сентябрь 2021 |
| Ознакомление общественности с отчётом об ОВОС | Сентябрь- октябрь 2021 |
| Приём обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС | Сентябрь- октябрь 2021 |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС\* | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Оформление протокола собрания\* | Дополнительный срок, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности\* | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Оформление результатов общественных обсуждений | Октябрь 2021  |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | Ноябрь 2021 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности  | Начало января 2022 года |

**Сведения о заказчике**

**Иностранное производственное унитарное предприятие «Мультипак»** находится в городе Гомеле в Железнодорожном районе, на улице Федюнинского, 21.

Иностранное производственное унитарное предприятие «Мультипак» - это многопрофильное производственное предприятие, выпускающее широкий ассортимент упаковочных материалов для пищевой промышленности, торговых предприятий и сферы услуг, промышленных предприятий Республики Беларусь и других стран СНГ и ближнего зарубежья.

Предприятие является производителем в РБ и в странах СНГ продукции следующей номенклатуры:

- жесткие пленки для термоформования БОПС и ПЭТ;

- термоусадочная ОПС пленка;

- полимерная упаковка для пищевой промышленности;

- переработка вторичных материалов на основе полимеров.

На сегодняшний день в штате Иностранного производственного унитарного предприятие «Мультипак» насчитывается 362 человека, в основном это рабочие профессии.

**Общая характеристика планируемой деятельности**

В соответствии с планируемой хозяйственной деятельностью, намерения по созданию объекта предусматриваются на земельном участке с кадастровым номером 340100000002001094 по адресу: Гомельская область, г. Гомель, ул. Федюнинского, 21, площадь 3,2015 га.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», объекты по использованию отходов отнесены к объектам оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», использование отходов – применение отходов для производства продукции, энергии, выполнения работ, оказания услуг.

Планируемые намерения - применение отходов для производства продукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами», отходы должны использоваться в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» и иными актами законодательства, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.

Использование отходов предусматривается в соответствии с ТУ ВУ 400500641.002-2012 «Материалы полимерные вторичные».

Планируемый объем использования отходов 12045 тонн/год по ТУ ВУ 400500641.002-2012 «Материалы полимерные вторичные».

Планируемые виды отходов к использованию, в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».

В качестве альтернативного варианта технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта) рассматривалась нулевая альтернатива- т.е. отказ от реализации заявленных намерений.