Предварительное информирование граждан и юридических лиц                            о планируемой хозяйственной деятельности:

«Техническая модернизация части цеха для сбора и сортировки вторичных материальных ресурсов (здание специализированное иного назначения) с инв. №350/С-40746, расположенного по адресу: г. Гомель,              ул. Могилевская, 20/1, с устройством участка по производству стабилизирующей волокнистой гранулированной добавки»

- План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | 15 марта по 20 марта 2024 года |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (примечание: в течение месяца после утверждения программы проведения ОВОС графика работ по проведению ОВОС) | 21 марта – 31 марта 2024 года |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности*2 | - |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*2 | - |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | 15 марта по 31 марта 2024 года*1 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*2 | - |
| Проведение общественных обсуждений на территории Республики Беларусь (примечание: не менее 30 календарных дней) Затрагиваемых сторон*2 | 2 апреля по 2 мая 2024 года*1 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*2 |  |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям (примечание: в течение пяти рабочих дней со дня проведения собрания оформляется протокол проведения собрания с аргументированными ответами на вопросы, замечания и предложения) | Дополнительная неделя, в случае обращения граждан |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | 8 мая – 8 июня 2024 года (срок проведения ГЭЭ – 1 месяц) *1 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности (примечание: в течение 15 рабочих дней после получения заключения государственной экологической экспертизы) | После прохождения государственной экологической экспертизы*1 |

* 1 – срок выполнения работ может быть изменен;

*2 - заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие.

Указанные сроки проведения процедуры ОВОС могут корректироваться (в рамках сроков, регламентированных НПА).

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативах ее реализации и (или размещения).

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» (ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ»).

Юридический адрес: 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 20,                                       тел./факс: (0232) 31-42-56. Адрес электронной почты: info@gomelhimtorg.by.

Более подробные сведения о заказчике на сайте https://gomelhimtorg.by.

Основным видом деятельности ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» является оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения. Предприятие специализируется на реализации химической продукции, резинотехнических изделий, строительных материалов, металлопродукции, лакокрасочной продукции, автошин.

На земельном участке расположены административные здания, производственные и складские здания и сооружения.

Рельеф участка ровный, спокойный. Территория предприятия огорожена. На территории имеются производственные и административные здания, внутриплощадочные проезды и площадки, внутризаводские железнодорожные пути.

Земельный участок не имеет ограничений прав в использовании земель.

Объект проектирования предназначен для производства стабилизирующей добавки в асфальтобетонную смесь (ЩМА).

Изготавливается на основании целлюлозного волокна и битумного связующего в гранулированной форме. Используется для автоматизированного производства асфальтобетона (для автоматных дозаторов). Добавки для ЩМА прошли испытания в ГП «БелдорНИИ», по всем необходимым показателям соответствуют требованиям СТБ 1769-2007 и успешно применяются для производства щебеночно-мастичных смесей для верхних слоев одежды всех категорий для удержания битума от стекания в щебеночно-мастичных смесях, как при транспортировке, так и при укладке.

Добавки для ЩМА производятся из целлюлозного сырья по усовершенствованным технологиям на высокотехнологичном современном оборудовании фирмы АMIS GmbH (Германия).

Комплексное оборудование представляет собой технологическую линию с последовательно установленными рабочими агрегатами, проходя по которым исходный материал приобретает вид готового продукта.

При размещении участка по производству стабилизирующей волокнистой добавки рассматривалось несколько альтернативных вариантов.

Вариант 1 – Техническая модернизация части цеха для сбора и сортировки вторичных материальных ресурсов (здание специализированное иного назначения) с инв. №350/С-40746, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 20/1, с устройством участка по производству стабилизирующий волокнистой гранулированной добавки.

Целесообразность осуществления данного проекта и размещения на конкретной площадке состоит в следующем:

на площадку привозят исходное сырье для переработки;

налажена схема автомобильного сообщения с цехом по существующим проездам, площадки для отгрузки готовой продукции;

выпуск новой востребованной на внутреннем рынке продукции;

улучшение экономической ситуации на предприятии;

создание новых рабочих мест на предприятии.

Вариант 2 – «Сохранение существующей ситуации – «нулевая» альтернатива».

Отказ от проектирования участка по производству стабилизирующей волокнистой гранулированной добавки приведет к упущенной возможности выпуска востребованной продукции на внутреннем рынке.

Вариант 3 – «Реализация проектных решений на другой территории» не рассматривается, так как запланирована реконструкция существующего предприятия (ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ»).

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 – является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация почвы, растительного и животного мира незначительна, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом

- Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:

«Существующее состояние окружающей среды региона планируемой деятельности»;

«Предварительная оценка возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду»;

«Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации неблагоприятного воздействия объекта планируемой деятельности на окружающую среду»;

«Предложения по программе послепроектного анализа (локального мониторинга) окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа».