**Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной деятельности:**

 **«Инженерные мероприятия по защите от паводка жилого района Монастырек в Советском районе г. Гомеля»**

1. **План-график работ по проведению ОВОС**

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | октября – ноябрь 2023г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности (*в течении месяца после утверждения программы ОВОС, графика работ по проведению ОВОС)* | декабрь 2023г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчёта об ОВОС | октября – ноябрь 2023г. |
| Публикация отчета об ОВОС для ознакомления общественности | декабрь 2023г. |
| Проведение общественных обсуждений на территории:  | декабрь 2023г. – январь 2024г. |
| Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС | \_\_\_.12.2023г. – \_\_\_.01.2024г. |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности (при необходимости)  | январь 2024г. |
| Предоставление отчета об ОВОС в составе предпроектной документации на государственную экологическую экспертизу | январь 2024г.  |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности  | После прохождения государственной экологической экспертизы |

1. **Сведения о заказчике**

Коммунальное автомобильное унитарное предприятие по содержанию дорог «ГорСАП»

Адрес заказчика: Республика Беларусь, 246027, г. Гомель, ул. Борисенко 7а.

Банковские реквизиты: р/с BY 87 BLBB 30120400002052001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк по Гомельской области, г. Гомель, ул. Советская,7, BIC SWIFT BLBBY2X, УНП 400002052, ОКПО 286704343000

Контактный телефон приемной 8-0232-33-34-00 факс 33-34-01

Адрес электронной почты info@gorsap.by

1. **Цели планируемой деятельности**

Целью реализации проекта «Инженерные мероприятия по защите от паводка жилого района Монастырек в Советском районе г. Гомеля» является защита городских территорий от подтопления и затопления в периоды повышенного уровня воды, а также обеспечение безопасности жителей и инфраструктуры города от негативных последствий водных стихийных бедствий.

1. **Общая характеристика планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения**

Предпроектная документация по проекту «Инженерные мероприятия по защите от паводка жилого района Монастырек в Советском районе г. Гомеля» разрабатывается в соответствии с решением Гомельского областного исполнительного комитета от 20 июля 2023г №540 «О выделении средств из областного бюджета».

Разработчик оценки воздействия: Учреждения образования «Брестский государственный технический университет» (БрГТУ) 224017, г.Брест, ул. Московская, 267

тел./ факс 32 17 82

р/с BY24 AKBB 3632 9000 0148 4100 0000

Брестское областное управление №100

ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х,

УНП 200002511, ОКПО 02071613

адрес: 224020, г. Брест, ул. Московская, д. 202

Предпроектной документацией предусмотрено строительство ограждающей дамбы протяженностью 1430 м; в северо-восточной части защищаемой территории устройство береговой подпорной стены по типу свайного ростверка с передней шпунтовой стенкой из металлического шпунта Ларсена протяженностью 400 м; для отвода воды с территории микрорайона к насосной станции предусматривается придамбовый канал; для возможного в отдельные периоды года самотечного сброса воды с защищаемой территории в теле дамбы предусматривается строительство двух труб-регуляторов с установкой двух затворов в башне управления; строительство новой насосной станции для сброса паводковых вод с осушаемой территории.

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

1. Реализация строительных решений по объекту «Инженерные мероприятия по защите от паводка жилого района Монастырек в Советском районе г. Гомеля». При реализации проектных решений ожидается ряд положительных пунктов указанных в пункте 2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности данного отчета.

2. «Нулевая альтернатива» – отказ от реализации строительных решений по объекту «Инженерные мероприятия по защите от паводка жилого района Монастырек в Советском районе г. Гомеля». Этот вариант предполагает сохранение текущего состояния без внесения изменений в прибрежные зоны и системы защиты.

Планируемая деятельность не имеет возможного трансграничного воздействия.

Территория инженерной защиты расположена к югу и востоку от жилой застройки микрорайона Монастырек г. Гомель.

Участок не затрагивает земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения и располагается вне водоохранных зон водных объектов.

Структура отчета об ОВОС должна соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Республики Беларусь.

## Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для оценки воздействия

При проведении ОВОС используется:

- достоверная и актуальная исходная информация;

методы и методики прогнозирования, оценки и расчетные данные, в соответствии с нормативно-правовыми актами, техническими нормативно-правовыми актами Республики Беларусь.

1. **Информация по следующим разделам будет приведена в отчете об ОВОС:**

«Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

«Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия»;

«Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий»;

«Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»;

«Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»;

«Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями».