Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Техническая модернизация мастерской, расположенной в административно-хозяйственном здании по адресу ул.Танковая, 2А в г.Гомеле»

**План-график работ по проведению ОВОС**

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой деятельности | сентябрь-октябрь 2022 г. |
| Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС | июнь-август 2022 г. |
| Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений | октябрь 2022 г. |
| Проведение общественных обсуждений | октябрь-ноябрь 2022 г. |
| Ознакомление общественности с отчетом об ОВОС | с даты начала общественных обсуждений |
| Прием обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС | 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений |
| Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС\* | в течение 5 рабочих дней со дня обращения общественности |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС\* | в соответствии с уведомлением о проведении собрания по обсуждению отчета об ОВОС |
| Оформление протокола собрания\* | в течение 5 рабочих дней со дня проведения собрания |
| Оформление результатов общественных обсуждений | декабрь 2022 г. |
| Доработка отчета об ОВОС с учетом замечаний и предложений общественности\*\* | декабрь 2022 г. |
| Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу | декабрь 2022 г. |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | декабрь 2022 г. |
| Примечание:  \* - будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания;  \*\* - будет осуществлено в случае необходимости. | |

**Сведения о планируемой деятельности**

***Заказчик планируемой деятельности***– Филиал Гомелькоопвторресурсы Гомельского областного потребительского общества

*Юридический / почтовый адрес:* 246010, Республика Беларусь, г.Гомель, ул. Танковая, 2А, телефон/факс: +375 (232) 26-11-26, электронная почта: vtor@gomops.bks.by.

Основной деятельностью Филиала Гомелькоопвторресурсы является заготовка и сбор вторичного сырья (лома черных и цветных металлов, макулатуры, отходов полиэтилена, стеклобоя, отработанных масел, бытовой техники, утратившей потребительские свойства) от населения, предприятий и организаций. Также филиал осуществляет первичную подготовку отходов (сортировку лома черных и цветных металлов, макулатуры, отходов полиэтилена, стеклобоя, отходов бытовой техники, прессовку вторичного сырья) для поставки перерабатывающим предприятиям.

Проектом технической модернизации мастерской в существующем административно-хозяйственном корпусе организуется участок по разборке бытовой техники (холодильников, стиральных, посудомоечных, сушильных машин, обогревателей, газовых и электрических плит, телевизоров, вентиляторов, микроволновых печей, водонагревателей, пылесосов, швейных машин и др. бытовой техники, утратившей свои потребительские свойства). Для обслуживания этого участка также проектом предусматривается загрузочная и кладовая плат.

Сырьем для разборки является бытовая техника, утратившая свои потребительские способности.

Годовая программа по разборке бытовой техники составляет 360т/год (1,4т/день).

В результате разборки отходов электрического и электронного оборудования образуются:

– один вид продукции: шайбы по ГОСТ 22356-77 (ТУ 11371-78) в количестве 0,1% от годовой программы по разборке;

– 20 видов отходов производства, в том числе вторичные материальные ресурсы.

Образовавшиеся после разборки бытовой техники шайбы ГОСТ 22356-77 (ТУ 11371-78) в количестве 0,1% от годовой программы по разборке (0,1х360 т/год=0,36 т/год) сортируются по геометрическим размерам, материалам из которых они изготовлены, наличию покрытия и реализуются заинтересованным организациям.

Образующиеся отходы производства подлежат обращению в соответствии с законодательством в сфере обращения с отходами производства.

В рамках проекта организацией будет осуществлен полный комплекс работ, направленных на извлечение из отходов электрического и электронного оборудования вторичных материальных ресурсов, получения дополнительной прибыли в результате дополнительной углубленной переработки ВМР, сортировки отходов, подлежащих дальнейшей переработке, а также удовлетворения существующего спроса предприятий промышленности по переработке ВМР как в Республике Беларусь, так и на предприятиях ближнего зарубежья.

Альтернативные варианты размещения планируемой деятельности проектом не рассматриваются, т.к.:

– альтернативные собственные площади, соответствующие рамкам реализации данного проекта, отсутствуют;

– строительство либо аренда дополнительных площадей увеличивает срок реализации данного проекта, дополнительные расходы, связанные со строительством и арендной платой, а также налаживанием дополнительных логистических связей.

Альтернативные варианты технологических решений, ввиду специфики производимой деятельности, отсутствуют.

«Нулевая» альтернатива (отказ от планируемой деятельности) означает невыполнение целей и задач, определенных государственными программами в сфере обращения с отходами производства для региона.